Kauno rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano 12 priedas 1 lentelė

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (KODAS 12)

| Biudžetiniai metai | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Kauno rajono savivaldybės administracija, 188756386 |  |  |
| Vykdytojas (-ai), atsakingas (-i) už priemonių įgyvendinimą | KRSA KRSA Kelių ir transporto skyrius KRSA seniūnijos |  |  |
| Programos parengimo argumentai | Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos: vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas; lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Programa skirta mažinti avaringumą bei oro taršą, gerinant vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūrą, bendruomeninę seniūnijų infrastruktūrą, didinant eismo saugumą ir užtikrinant prieinamą infrastruktūrą bevariklio transporto priemonėms, bei didinant gyventojų mobilumą, užtikrinant patikimą susisiekimo viešuoju transportu sistemą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Įgyvendinant kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programą nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Pagal Kauno rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 8 d. potvarkį Nr. MP-21 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano programų ir jų koordinatorių sąrašo patvirtinimo“, programos koordinatorius yra Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas Gintaras Petras Vasilavičius, tel. (8 37) 33 09 32. |  |  |
| Programa | Tęstinė |  |  |
| Strateginis (-iai) tikslas (-ai) | PASIEKIAMAS IR ŽALESNIS RAJONAS SU IŠVYSTYTA INFRASTRUKTŪRA | - Kodas | 3 |
| Efekto vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) | Kauno r. sav. teritorijoje vykusių įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius (vnt.) | - Kodas | E-12-1 |

| Programos tikslas (kodas) | Rajono pasiekiamumo gerinimas, užtikrinant darnų judumą ir mobilumą (12.01) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo aprašymas |  | Rezultato vertinimo kriterijai: |  |
|  |  | Kodas | Pavadinimas (mato vnt.) |
| Įgyvendinant programos tikslą, siekiama, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų šalies ir ES reikalavimus. Programos tikslu siekiama Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gerinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūrą, didinti eismo saugumą ir mažinti eismo nelaimių skaičių, atnaujinti ir plėsti automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūrą. Programoje numatytos priemonės, skirtos pagerinti viešąją infrastruktūrą rajono teritorijoje, optimizuoti ir užtikrinti gyventojams patikimą susisiekimo viešuoju transportu sistemą. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius. |  | R-12.1-1 R-12.1-2 R-12.1-3 R-12.1-4 | Kauno r. sav. vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių ilgio, proc. Kauno r. sav. dviračių takų ilgio pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, proc. Įsigytos naujos ir (arba) naudojamos netaršios transporto priemonės Kauno r. sav. administracijoje, vnt. Metinės ridos viešojo transporto maršrutų tinkle pokytis, lyginant su ankstesniais metais, % |

| Programos uždavinys (kodas) | Atnaujinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą (12.01.01) |
| --- | --- |
| Programos uždavinio aprašymas | Įgyvendinant uždavinį, bus naudojami įvairūs finansavimo šaltiniai: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Europos Sąjungos, valstybės, KRS ir kt. lėšos. Planuojama vykdyti susisiekimo infrastruktūros apskaitą, gerinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangas, rekonstruoti bei įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles ir kt. Uždavinio įgyvendinimui yra skirtos 5 priemonės. |
| Priemonės kodas, pavadinimas, aprašymas |  |
| 12.01.01.01 Vykdyti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrą ir remontą Kauno rajono savivaldybės seniūnijos prižiūri savo teritorijoje esančius vietinės reikšmės kelius ir gatves, atlieka kelių ir gatvių su žvyro danga remonto darbus. 12.01.01.02 Tobulinti gatvių dangas ir įgyvendinti kitas viešosios transporto infrastruktūros priemones Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remontas ir žvyrkelių asfaltavimas planuojamas pagal seniūnijų pateiktus remontuojamų kelių (gatvių) sąrašus. Planuojami projektavimo ir (ar) rangos darbai, kurių atlikimas priklausys nuo gauto Kelių direkcijos ir kt. finansavimo: - Akademijos sen., Tako g. paprastasis remontas; - Akademijos sen., Jaunimo g. paprastasis remontas; - Akademijos sen., Mokyklos g. paprastasis remontas; - Alšėnų sen., Sodų g. su šaligatviu ir lietaus nuotekomis rekonstrukcija; - Alšėnų sen., Mastaičių k. Žiedo g. asfalto dangos atnaujinimas, kapitalinis remontas; - Alšėnų sen., Kampiškių k., Lakštingalų g. kapitalinis remontas; - Alšėnų sen., J. Lukšos g., nuo Mokslo g. iki Bijūnų g. (valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1933) pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinis remontas; - Alšėnų sen., J. Lukšos g., nuo Mokslo g. iki Garliavos g. (valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1933), pėsčiųjų ir/arba dviračių tako paprastasis remontas; - Babtų sen., Tulpių g. paprastasis remontas; - Babtų sen., Nevėžio g. paprastasis remontas; - Babtų sen., Pagynės k., Gynios g. paprastasis remontas; - Babtų sen., Kauno g. šaligatvio įrengimas (valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1906) kapitalinis remontas; - Batniavos sen., Paštuvos k., Paštuvos g. kapitalinis remontas; - Batniavos sen., Brūžės k., Nemuno g. rekonstrukcija; - Batniavos sen., Virbaliūnų k., Tamaros g. kapitalinis remontas; - Čekiškės sen., Gaigalų k., privažiuojamo kelio Nr. 1. paprastasis remontas; - Čekiškės sen., Vyšnių g. paprastasis remontas; - Čekiškės sen., Raudonės g. kapitalinis remontas; - Domeikavos sen., Domeikavos k., Nėries g. (su pėsčiųjų takais) kapitalinis remontas; - Domeikavos sen., Domeikavos k., Pienių g. kapitalinis remontas; - Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių ir Žemynos g. kapitalinis remontas; - Ežerėlio sen., Kauno ir J. Janonio g. rekonstrukcija; - Ežerėlio sen., Liepų g. paprastasis remontas; - Ežerėlio sen., J. Biliūno g. kapitalinis remontas. - Garliavos sen., Milžinų g. kapitalinis remontas; - Garliavos sen., Mindaugo g. kapitalinis remontas; - Garliavos sen., Dobilų g. kapitalinis remontas; - Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ramunių g. rekonstrukcija; - Garliavos apyl. sen. Ilgakiemio k., Pagirių g. kapitalinis remontas; - Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Jiesios g. kapitalinis remontas; - Garliavos apyl. sen., Artojų g. kapitalinis remontas (valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1935); - Kačerginės sen., Pušyno g. paprastasis remontas; - Ringaudų sen., Gaižėnėlių k. kelio į VŠĮ Nemuno žiedas, kapitalinis remontas; - Kačerginės sen., Vijoklių g. ir privažiuojamųjų kelių Nr.1, Nr. 2, Nr. 3 kapitalinis remontas; - Kačerginės sen. asfalto dangos atnaujinimas (kapitalinis remontas) vietinės reikšmės viešajame kelyje per mišką tarp Kačerginės ir Ringaudų seniūnijų ribų - Karmėlavos sen., Ramučių k., Parko g. kapitalinis remontas; - Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. kapitalinis remontas; - Karmėlavos sen., Narėpų k., Garažų g. kapitalinis remontas; - Karmėlavos sen., Ramučiai, Biruliškių g. ir šaligatvio įrengimas; - Kulautuvos sen., Nemuno g. rekonstrukcija; - Kulautuvos sen., Miško g. kapitalinis remontas; - Kulautuvos sen., Liepų g. paprastasis remontas; - Lapių sen., Mokyklos g. kapitalinis remontas; - Lapių sen., Šatijų k., Rytmečio g. kapitalinis remontas; - Lapių sen., Šatijų k., Dvaro g. dalies kapitalinis remontas; - Linksmakalnio sen., Sandėlių ir Tvenkinio g. rekonstrukcija; - Linksmakalnio sen., Sodų g. kapitalinis remontas; - Linksmakalnio sen., Dvaro g. kapitalinis remontas; - Neveronių sen., Daugėlių g. su šaligatviu kapitalinis remontas; - Neveronių sen., Kertupio g. su akligatviais kapitalinis remontas; - Neveronių sen., Miško g. su akligatviais kapitalinis remontas; - Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinis remontas; - Raudondvario sen., Raudondvario k., Pušyno g. kapitalinis remontas; - Raudondvario sen., Kondroto g. kapitalinis remontas; - Ringaudų sen., Ringaudų k., Taikos ir Beržų g. kapitalinis remontas; - Ringaudų sen., Tabariškių k., Gėlių g. kapitalinis remontas; - Ringaudų sen., Noreikiškių k., Universiteto g, Šiltnamių g. projektavimas ir kapitalinis remontas (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1903 ruože nuo 0,420-3,454 km); - Rokų sen., Vainatrakio k., Gandrų g. kapitalinis remontas; - Rokų sen., Kairiūkščių k., Pempių g. kapitalinis remontas; - Rokų sen., Pavytės k., Dujotiekio g. kapitalinis remontas; - Rokų sen., pėsčiųjų-dviračių tako Rokai – Girininkai įrengimas (bendradarbiaujant su Kelių direkcija); - Samylų sen., Šlienavos k., Nemuno g. kapitalinis remontas; - Samylų sen., Šlienavos k., Kampiškių g. kapitalinis remontas; - Samylų sen., Šlienavos k., Dvareliškių g. kapitalinis remontas; - Samylų sen., Piliuonos g. pėsčiųjų tako su saugaus eismo priemonėmis kapitalinis remontas (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1901 ruože nuo 0,814 iki 1,148 km); - Taurakiemio sen., Taurakiemio k., Užupių k., Pamiškės g. tęstiniai asfaltavimo darbai (kapitalinis remontas); - Taurakiemio sen., Margininkų k., Bažnyčios g. kapitalinis remontas; - Taurakiemio sen., Dobilijos k., vietinės reikšmės viešojo kelio Dobilija-Dubravos miškas kapitalinis remontas; - Užliedžių sen., Giraitės k., Kaštonų gatvės kapitalinis remontas; - Užliedžių sen. Užliedžių k., Griežlės g. rekonstrukcija; - Užliedžių sen., Vijūkų k., A. Šapokos g. kapitalinis remontas; - Vandžiogalos sen., Karaliūnų k., pravažiuojamo kelio Vn-20 kapitalinis remontas; - Vandžiogalos sen., Karaliūnų k., pravažiuojamo kelio Nr. 2 Vn-30 kapitalinis remontas; - Vandžiogalos sen., Valeravos k., Laukų g. rekonstrukcija; - Vilkijos apyl. sen., Beržų g. pėsčiųjų tako paprastasis remontas (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1914 ruože nuo 3,77 iki 5,02 km); - Vilkijos apyl. sen., Gaižuvelės g. pėsčiųjų tako paprastasis remontas (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1929 ruože nuo 3,12 iki 3,92 km); - Vilkijos sen., Kauno g. kapitalinis remontas; - Vilkijos sen., Šlaitų g. kapitalinis remontas; - Vilkijos sen., Sodų g. kapitalinis remontas; - Vilkijos sen., Čekiškės g. (Čekiškės g. 92-100, Bažnyčios g. 36-38) kapitalinis remontas; - Vilkijos sen., Čekiškės g. (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1907 ruože nuo 1,04 iki 1,216 km) kapitalinis remontas; - Vilkijos apyl. sen., Palazduonio k., Lazduonos g. kapitalinis remontas; - Vilkijos apyl. sen., Akuotų k., A. Astrausko g. kapitalinis remontas; - Vilkijos apyl. sen., Padubysio k., Dubysos g. kapitalinis remontas; - Zapyškio. sen., Dievogalos g. kapitalinis remontas; - Zapyškio. sen., Varyklos g. kapitalinis remontas; - Zapyškio. sen., Bažnyčios g. kapitalinis remontas; - Zapyškio. sen., Vytauto g. (pėsčiųjų takai) kapitalinis remontas (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 ruožas nuo 17,940 iki 18,716 km); - Zapyškio. sen., Vytauto g. apšvietimo įrengimas (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 ruožas nuo 17,940 iki 18,716 km); - Zapyškio. sen., Vytauto g. kapitalinis remontas (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 ruožas nuo 17,940 iki 18,716 km). Rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas. 12.01.01.03 Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles Numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietas: - Vilkijos sen. Čekiškės g.; - Akademijos sen. Pilėnų g. 4A.; - Daugiabučių namų kiemuose ir kt. 12.01.01.04 Atlikti kelių ir gatvių kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją, įskaitant perimamus sodininkų bendrijų kelius (gatves) Kauno rajono savivaldybės administracija su tiekėju sudaro paslaugos sutartį, pagal kurią yra atliekami šie darbai: - Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (statinių) arba gatvių (statinių) kadastriniai matavimai; - kadastrinių matavimų bylų parengimai ir planų išankstinės patikros, suderinant su VĮ „Registrų centras“. 12.01.01.01.05 Sodininkų rėmimo programos įgyvendinimas Priemonė skirta teikti dalinę finansinę paramą Savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms, siekiančioms tvarkyti, prižiūrėti, atnaujinti ir statyti bendro naudojimo objektus. |  |
| Programos uždavinys (kodas) | Įrengti darnaus judumo sistemų funkcionavimui būtiną fizinę ir intelektinę infrastruktūrą (12.01.02) |
| Programos uždavinio aprašymas | Įgyvendinant uždavinį, planuojama pasinaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, Europos Sąjungos investicijų, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis gerinti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą, atnaujinti/ įrengti naujus kelio ženklus bei kitas eismo valdymo priemones, atlikti kitus darbus. Uždavinio įgyvendinimui yra skirtos 2 priemonės. |
| Priemonės kodas, pavadinimas, aprašymas |  |
| 12.01.02.01 Vystyti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą Planuojami projektavimo ir (ar) rangos darbai: - Raudondvario sen., Šilelio k., Nemuno g. ir Vlado Dautarto g. ; - Vilkijos sen., Kauno g.; - Lapių sen., Mokyklos g.; - Karmėlavos sen., Ramučiai Parko g.; - Zapyškio sen., Dievogalos g.; - Užliedžių sen., Kaštonų g.; - Ringaudų sen., Taikos ir Beržų g.; - Ringaudų sen., Tabariškių k. Gėlių g.; - Karmėlavos sen., Politechnikos g.; - Užliedžių sen., Topolių g.; - Užliedžių sen., Šapokos g.; - Alšėnų sen., Sodų g., Vyčio Kryžiaus g., Dulksnio g.; - Vilkijos apyl. sen., Beržų g. tako paprastasis remontas (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1914 ruože nuo 3,77 iki 5,02 km); - Vilkijos apyl. sen., Gaižuvėlės g. tako paprastasis remontas (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1929 ruože nuo 3,12 iki 3,92 km); - Zapyškio. sen., Vytauto g. (pėsčiųjų takai) kapitalinis remontas (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 ruožas nuo 17,940 iki 18,716 km); - Alšėnų sen., J. Lukšos g pėsčiųjų ir/arba dviračių tako. paprastasis remontas (nuo Mokslo g. iki Garliavos g. valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 1933). Rengiami strateginiai dokumentai: - Dviračių takų plėtros Kauno rajone studija; - Darnaus judumo planas; 12.01.02.02 Diegti eismo dalyvių saugumą užtikrinančias priemones Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos nuostatomis, patvirtintais Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮS-1479, Saugaus eismo komisija (toliau – Komisija) nagrinėja saugaus eismo klausimus Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse (toliau – Keliai). Komisija, siekdama gerinti saugaus eismo sąlygas, teikia pasiūlymus dėl saugaus eismo priemonių įrengimo, panaikinimo ar pakeitimo Keliuose, svarsto seniūnijų, fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir skundus, susijusius su saugiu eismu Keliuose, teikia nutarimus ir pasiūlymus šiais klausimais. |  |
| Programos uždavinys (kodas) | Gerinti rajono gyventojų mobilumą (12.01.03) |
| Programos uždavinio aprašymas | Gerinant rajono gyventojų mobilumą, kuris suprantamas kaip gyventojų judėjimo (kelionių) įvairiais tikslais ir įvairias būdais bei įvairiomis transporto rūšimis visuma, yra siekiama, kad rajono gyventojai keliavimui rinktųsi darniausius keliavimo ir judėjimo būdus. Šis programos uždavinys strateginio veiklos plano laikotarpiu yra orientuotas į viešojo transporto, kaip darnios rajono susisiekimo sistemos pagrindo, gerinimą. Įgyvendinant uždavinį numatoma gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę, užtikrinant gyventojams saugių, greitą ir patogų keliavimą šia transporto rūšimi. Siekiama užtikrinti visuomenei reikalingas viešojo transporto paslaugų apimtis, t. y. išlaikyti esamą paslaugų kiekį, atsižvelgiant į realius gyventojų poreikius, jį didinti. Viešojo transporto paslaugų kokybė gerinama, vietinio susisiekimo priemiestinių autobusų maršrutų stotelėse įrengiant keleivių laukimo paviljonus ir keleivių informavimo realiu laiku infrastruktūrą – švieslentes bei užtikrinant sutartyse su vežėjais numatytų paslaugų kokybės reikalavimų įgyvendinimo kontrolę. Uždavinio įgyvendinimui yra skirtos 2 priemonės. |
| Priemonės kodas, pavadinimas, aprašymas |  |
| 12.01.03.01 Įrengti keleivių laukimo paviljonus ir švieslentes Bendradarbiaujant su seniūnijomis planuojama įrengti/ pakeisti autobusų stotelių keleivių laukimo paviljonus (planuojama iki 10 vnt. kiekvienais metais vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, įskaitant perono pagrindų įrengimą ar atstatymą pagal poreikius). 12.01.03.02 Užtikrinti keleivių pervežimą viešuoju transportu Įgyvendinant priemonę, bus užtikrintas vežėjų nuostolių kompensavimas, ir viešojo transporto lengvatų kompensavimas. Taip pat bus užtikrinamas bendradarbiavimo sutarties su Kauno miesto savivaldybe dėl Kauno miesto autobusų maršrutų, įsiterpiančių į Kauno rajono teritoriją, finansavimas. Bendradarbiaujant su Kauno regiono savivaldybėmis, įgyvendinant bendrą projektą, planuojamas e-bilieto diegimas Kauno rajono viešajame transporte, viešojo transporto paslaugų pasiūlos didinimas. |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas |  |
| Programos įgyvendinimas prisidės prie triukšmo, oro taršo ir avaringumo mažėjimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Dėl programa įgyvendinamų priemonių mažės autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos, pagerės susisiekimo kokybė, keleivių pavėžėjimas visuomeniniu transportu. |  |
| Programos strateginiai tikslai ir uždaviniai atitinka Kauno rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius |  |

| Šia programa įgyvendinamas (-i) strateginis (-iai) tikslas (-ai) atitinka SPP prioritetą (-us) | PASIEKIAMAS IR ŽALESNIS RAJONAS SU IŠVYSTYTA INFRASTRUKTŪRA | - Kodas | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Šia programa įgyvendinamas (-i) tikslas (-ai) atitinka SPP tikslą (-us) | Rajono pasiekiamumo gerinimas, užtikrinant darnų judumą bei mobilumą | - Kodas | 3.1 |
| Šia programa įgyvendinamas (-i) uždavinys (-iai) atitinka SPP uždavinį (-ius) | Atnaujinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą | - Kodas | 3.1.1 |
|  | Įrengti darnaus judumo sistemų funkcionavimui būtiną fizinę ir intelektinę infrastruktūrą |  | 3.1.2 |
|  | Gerinti rajono gyventojų mobilumą |  | 3.1.3 |
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai |  |  |  |
| LR vietos savivaldos įstatymas; LR kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymas; LR kelių transporto kodeksas; LR transporto veiklos pagrindų įstatymas; LR transporto lengvatų įstatymas; LR Vyriausybės 2005-04-21 nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ ir jo pakeitimai; LR Susisiekimo ministro 2010-07-20 įsakymas Nr. 3-457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai ir kt. |  |  |  |

__________________________________